## Slide 1
Capstone Design Project
[ Team: Jjangdol ]
2016314474 윤성빈 2016310703 남득윤
2016314668 위성은 2018310656 이다솔
Weekly progress meeting – Week 7

## Slide 2
index
01
Project Plan TimeLine
03
Connect with Database
05
Next Week Plan
02
Improve Web application Service
04
Mixing fonts

## Slide 3
01
 | week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11
 | 9/27-10/2 | 10/4-10/9 | 10/11-10/16 | 10/18-10/23 | 10/25-10/30 | 11/1-11/6 | 11/8-11/13 | 11/15-11/20 | 11/22-11/27 | 11/29-12/4 | 12/6-
Complete Proposal with Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implement Component |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Application of GAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Create ttf. Format file |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Create Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Code Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Launching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
: Project plan on proposal
: Actual Progress
Project Plan TimeLine
: Research/ Study for Progress
Gandan fontmaker
득윤, 성빈
Develop Web service
성은
Construct Database
다솔
[ Role of each member ]

## Slide 4
02
Improve Web application service
[ User check page ]
[ Main page ]
[ Submit page ]
[ Progress page ]
[ Download page ]
< case1 >
< case2 >

## Slide 5
03
Construct Database with MongoDB
Data: user info, template
Purpose: user authentification
< NoSQL Database >
Notes: mongo db는 document 기반 데이터 베이스이고, json 형태의 저장구조를 가지기 때문에 유연한 동적 데이터 저장이 가능합니다.
저희는 데이터베이스를 유저 데이터를 받아서 저장하고, 유저 인증하기 위해 사용합니다. 따라서 데이터베이스에 복잡한 쿼리를 사용하지 않기 때문에 상대적으로 제약사항이 적고 구조가 간단한 NoSQL 데이터 베이스인 몽고디비를 사용했습니다.

## Slide 6
03
Construct Database with MongoDB
지금까지 페이지를 사용한 사용자 수
사용자의 이메일 + (0,1,2) + .pdf 로 생성
font의 initial, medial, final
-> 1번 유저 : initial, final
2번 유저 : medial

## Slide 7
04
Gandan FontMaker
Notes: 이제 DM-font를 활용하여 여러 폰트를 component단위로 구분하여 입력받아 글자를 생성하는 과정을 발표하겠습니다.
지난주 발표한 내용처럼 사용자의 input은 Dynamic Memory에 component의 주소별로 구분하여 저장됩니다.
이때 저희는 코드를 수정하여 encoder를 초성 중성 종성별로 각각하나씩 총 세개를 생성하여 DM에 write를 하는 과정에서 position 이라는 string 변수를 추가로 두어 addr에 맞는 encoder에 대해서만 write를 진행하는 방법으로 font의 특징을 섞어서 생성해 보았습니다.

## Slide 8
04
Gandan FontMaker
BMJUA_ttf.ttf
IAmNdy.ttf
IAmNdy.ttf - initial
BMJUA.ttf - medial
BMJUA.ttf - final
윤 는
나 득
Notes: 중간에 있는 글씨는 초성은 저희가 대충 쓴 글씨인 iAmNdy체로 중성과 종성은 배달의 민족 주아체로 설정하여 생성한 것입니다.
보시면 적절하게 두 폰트의 특징이 섞여 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

## Slide 9
05
Next Week Plan
01
Improve Web application Service and Design
02
Integrate and test the whole process

## Slide 10
Thank you